**Информация**

**о ходе реализации национальной программы**

**«Цифровая экономика Российской Федерации»**

**в Республике Дагестан по состоянию на 01.07.2023 года**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках федеральных проектов «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработаны соответствующие региональные проекты Республики Дагестан, утвержденные Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан.

 **Бюджет проекта в 2023 году:** всего – 0 млн рублей, в том числе:

 **Федеральный бюджет:** 0 млн рублей.

 **Региональный бюджет:** 0 млн рублей.

**I. Региональный проект**

**«Цифровые технологии»**

 ·         ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Министерством цифрового развития Республики Дагестан регулярно проводится информационная работа с ИТ-сообществом. Направлены материалы о начале конкурсного отбора технологических компаний для участия в акселерационной программе Спринт, реализуемой Фондом развития интернет-инициатив при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», а также о приеме заявок на возмещение расходов на продвижение ИТ-продукта.

Информация о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов на разработку и внедрение российских цифровых решений направлена в ИТ-компании и размещена в СМИ.

**II. Региональный проект**

**«Цифровое государственное управление»**

·         ***планируемые к достижению показатели***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, % | **75** | **100** | **133** |  Количество региональных МСЗУ, переведенных в эл. формат – 82.Общее количество региональных МСЗУ – 82 |
| 2 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), балл | **4,0** | **4,15** | **112,5** |  Информация из системы Ситуационного центра Минцифры России на отчетную дату |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, % | **40** | **40,9** | **102,2** | Количество обращений за получением региональных МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ за период с 01.01.23 - 151822Общее количество обращений за получением региональных МСЗУ во всех формах обращений за период с 01.01.23 - 371202 |
| 4 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, % | **50** | **56** | **112** | Отчет Ситуационного центра Минцифры России |
| 5 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штука | **70** | **82** | **117** |  Количество региональных услуг из Перечня МСЗУ, для которых реализован процесс предоставления на ЕПГУ (ПГС)  Количество региональных услуг из Перечня МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС (ПГС-66 + ВИС-16 = 82) |
| 6 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, условная единица | **40** | **82** | **205** |  Равен количеству региональных услуг из Перечня МСЗУ, которые отвечают критериям доступности в электронном виде, что одновременно означает соответствие реестровой модели предоставления с результатом на ЕПГУ или РПГУ = 82 |
| 7 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, условная единица | **2** | **1** | **50** | В регионе создана и функционирует витрина данных, обеспечивающая информационное взаимодействия при предоставлении в электронной форме услуги «Запись на прием к врачу» в автоматизированном режиме. До конца года планируется реализовать еще одну витрину данных для предоставления сведений по услугам Минприроды РД |
| 8 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, процент  | **70** | **100** | **100** |   |

·         ***проводимая работа, достигнутые результаты***

В рамках обеспечения взаимодействия граждан с органами власти Республики Дагестан с использование единого цифрового окна обратной связи, обеспечена регистрация на Платформе обратной связи 3720 организаций и создано 4348 личных кабинетов сотрудников, ответственных за своевременное рассмотрение обращений граждан.

В период с 1 января по 15 июля 2023 года через Платформу обратной связи в Республике Дагестан было отправлено 5836 сообщений.

В 2023 году Минцифры РД проведены мероприятия, направленные на популяризацию получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате и освещению преимуществ получения электронных услуг в электронных СМИ, в социальных сетях. Разработаны методические рекомендации по популяризации возможности получения массовых социально значимых услуг в электронной форме на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и доведены до всех ОИВ и ОМСУ РД, оказывающих массовые социально значимые услуги.

Также органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления Республики Дагестан утверждены ведомственные Планы мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на ЕПГУ.

Совместно с Минобрнауки РД создана межведомственная рабочая группа по координации механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг сферы образования.

На текущий период ведется работа по популяризации услуги «Запись в 1 класс».

**III. Региональный проект**

**«Информационная безопасность»**

 ·         ***проводимая работа, достигнутые результаты***

Минцифры РД получены 1444 лицензии на российскую операционную систему для общеобразовательных учреждений городов Кизляр (273 лицензии), Избербаш (180 лицензий), Дагестанские Огни (261 лицензия) и Буйнакск (730 лицензий). Полученные лицензии доведены до ответственных специалистов администраций городских округов.

Проведен анализ закупленного в I квартале 2023 года органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан программного обеспечения для расчета показателя «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения». Значение показателя в I квартале 2023 года составило 100%. В настоящее время ведется сбор информации для расчета показателя за II квартал 2023 года.

Во исполнение пункта 3 Перечня поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Чернышенко № ДЧ-П10-16761 от 05.10.2022 проводится работа по переводу государственных служащих Республики Дагестан на единую систему коммуникаций на базе типового «Автоматизированного рабочего места для госслужащих» (далее – КС «АРМ ГС»). На 01.05.2023 в КС «АРМ ГС» зарегистрировано 1903 пользователя.

Проведен анализ исполнения органами исполнительной власти, организациями и предприятиями Республики Дагестан требования Федерального закона от 27.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» за I квартал 2023 года. В ходе анализа выявлены дополнительные субъекты КИИ. Осуществлен сбор информации о проводимой работе и сформирования отчет о проведенной работе за II квартал.

20 июня 2023 года проведено заседание Правительственной комиссии Республики Дагестан по защите информации, в рамках которого рассматривался вопрос обеспечения безопасности объектов КИИ. По итогам заседания подготовлен протокол с поручениями субъектам КИИ.

Для обеспечения возможности предоставления безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан, получившими российские сертификаты безопасности, проводится работа по их установке на веб-серверы своих информационных ресурсов с помощью российских серверных программных решений.

Проведен анализ возможности использования сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра на информационных ресурсах Республики Дагестан. Ведется проработка решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов государственной власти.

В настоящее время 5 органов исполнительной власти и 4 администрации муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан получили сертификаты безопасности для своих информационных ресурсов.

**IV. Региональный проект**

**«Информационная инфраструктура»**

***·***         ***планируемые к достижению показатели***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, процент | 100 | 100 | 100 |   |

***•  проводимая работа, достигнутые результаты***

В рамках проекта Устранение цифрового неравенства 2.0. (УЦН) в соответствии с новыми изменениями от 7 апреля 2020 года ФЗ «О связи» в населенных пунктах с населением 100-500 человек, в которых не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи (ПРТС), должны быть оборудованы для оказания услуг ПРТС. В проект УЦН включены 543 населённых пункта Республики Дагестан.

Оказано содействие оператору универсальных услуг связи ПАО «Ростелеком» в формировании, подписании отчетных материалов об организации сети подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Республики Дагестан.

В 36 населенных пунктах установлены объекты связи, которые обеспечивают оказание услуг ПРТС.

***•  имеющиеся проблемы и сроки их решения***

В связи с возникающими трудностями в горных районах по транспортировке необходимого оборудования и материалов для строительства объектов связи, в соответствии с обращением Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» рассмотрена возможность переноса срока сдачи некоторых базовых станций на территории населенных пунктов Республики Дагестан.