**Информация**

**о ходе реализации национальной программы**

**«Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Дагестан**

**за 1 квартал 2022 года**

**Бюджет проекта на начало 2022 года:** всего – 269,64 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет: 266,94 млн рублей, региональный бюджет: 2,7 млн рублей.

Финансирование обеспечивается в рамках регионального проекта **«Информационная инфраструктура»**, в котором планируется проведение следующих мероприятий:

**1)** Мероприятие по созданию в образовательных организациях ИТ-инфраструктуры, включающей безопасную Wi-Fi зону доступа к сети Интернет для организации учебного процесса, а также видеонаблюдение на выходных группах (объем финансирования 191,41 млн рублей). В целях формирования в государственных (муниципальных) образовательных организациях, в соответствии с утвержденным стандартом ИТ-инфраструктуры для обеспечения в помещениях безопасного доступа к сети Интернет проводятся проектно-изыскательские работы в 1344 образовательных организациях Республики Дагестан. Вторым этапом реализации будет проведение строительно-монтажных работ.

Заключено 2 контракта на общую сумму 191,41 млн рублей.

**2)** Для обеспечения функционирования службы «122» запланировано мероприятие на закупку программно-аппаратного комплекса системы фиксации и учета заявок объемом 12,18 млн рублей. На сегодняшний день в связи с санкционными ограничениями во всех регионах России возникли риски реализации мероприятия, связанные с неготовностью поставщиков обеспечить необходимые поставки в пределах установленных лимитов. В этой связи Минцифрой России рассматривается вопрос пересмотра правил расходования средств и планируется внесение изменений в Соглашение о предоставлении субсидий.

**3)**В целях формирования и функционирования на участках мировых судей необходимой информационно-технологической инфраструктуры для организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи предусмотрена закупка оборудования для видеоконференции в объеме 66 млн. рублей. На сегодняшний день Минцифра России утверждает функционально технические требования для закупки оборудования. Закупку планируется провести после доведения указанных требований.

**4)** Для достижения результата мероприятия необходимо обеспечить доступом к сети Интернет 3144 социально значимых объектов. При этом по соглашению с Минцифры России республика обеспечивает интернетом 1730 объектов СЗО (ФАПы, учреждения культуры, администрации сельских поселений), Минцифра России за счет федерального бюджета обеспечивает интернетом 1414 объектов СЗО (школы).

В рамках регионального проекта **«Цифровое государственное управление»** осуществляются следующие мероприятия:

1. Работа по переходу на предоставление массовых социально значимых услуг в электронной форме. На сегодняшний день из 84 массовых социально значимых услуг в республике в электронный вид переведены 81 услуга, которые оказываются черед Единый портал государственных услуг. Вместе с тем реализуются мероприятия по популяризации получения гражданами услуг в электронном виде.
2. Министерство цифрового развития РД координирует работу региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на Платформе обратной связи. На сегодняшний день все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления прошли регистрацию в ПОС. Всего создано 4030 учетных записей.

В рамках регионального проекта **«Цифровые технологии»** проводятся мероприятия по содействию в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта.

В рамках регионального проекта **«Информационная безопасность»** проводятся следующие мероприятия:

1. Координация и содействие органам государственной власти Республики Дагестан и органам местного самоуправления Республики Дагестан по переходу на использование отечественного программного обеспечения.
2. Повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры.
3. Проведение мониторинга использования органами власти Республики Дагестан преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования.
4. Проведение анализа средств защиты информации государственных информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан.
5. Получение органами власти Республики Дагестан сертификатов безопасности национального удостоверяющего центра.

В целях реализации мероприятий регионального проекта **«Кадры для цифровой экономики»** координируется процесс обучения государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления. При плановом показателе «Обучение 151 государственного и муниципального служащего компетенциям цифровой трансформации» сегодня на программы цифровой трансформации зарегистрировано 482 кандидата, из которых зачислено – 130, не зачислено –172, в процессе обработки результатов вступительных испытаний – 180.